BUFF Mobile App

Session Summary — April 12–15, 2026

React Native Expo | Supabase | Claude Code | RevenueCat

# 1. Project Overview

BUFF is a gamified routine/habit app for ADHD kids ages 6–15. Parents set up tasks and rewards; children complete missions and earn BUFFs (points). The app is being built in React Native Expo, migrated from a Lovable (React/Vite/PWA) version.

| פרמטר | ערך |
| --- | --- |
| Project path | C:\Users\adiel\buff-mobile |
| Supabase URL | https://gfrongfnyigxsexuofrg.supabase.co |
| Android Package | com.buffapp.mobile |
| Target market | USA, UK, Israel |
| Age range | 6–15 (teen mode 15–18) |
| Platform | Android first (iOS later) |
| RevenueCat deadline | May 1, 2026 🔥 |
| EAS Account | iamadi79 |
| Google Play App | BUFF: Habit Quest for Kids |
| RevenueCat Project | BUFF (project ID: a26e9a08) |

# 2. סיכום שיחה קודמת (12 אפריל)

## מה עבד בסוף השיחה הקודמת

| פיצ'ר / באג | קובץ | סטטוס |
| --- | --- | --- |
| App runs on Android emulator (Pixel 7) | — | ✅ |
| App runs on physical phone (S24) | Expo Go | ✅ |
| Auth — email/password | Supabase | ✅ |
| Hebrew/English i18n + RTL | — | ✅ |
| Dark gamer theme on login | — | ✅ |
| Unified onboarding flow | UStep1–UStep8 | ✅ |
| Tasks tab — real data (Ami & Itai) | — | ✅ |
| Rewards tab — real data | — | ✅ |
| Supabase migration (185 families) | — | ✅ |
| Forgot password flow | — | ✅ |
| Auth — Google OAuth | — | ⏳ Blocked |
| Dashboard children list | — | ❌ Empty |
| auth.users migration | — | ❌ Not possible |
| RevenueCat | — | ❌ Not started |

## באגים פתוחים מהשיחה הקודמת

- Fix 1: Date picker — replace text input with native @react-native-community/datetimepicker

- Fix 2: Rename 'Homework & grades' → 'Homework & focus' everywhere in onboardingData.ts

- Fix 3: Step 3 Section B missing — multi-select additional challenges not rendered

- Fix 4: Step 3 not scrollable — wrap in ScrollView

- Dashboard shows 'No children' despite Ami & Itai existing

# 3. מה נבנה בשיחה הזו (13–15 אפריל)

## 3.1 Onboarding — Preview Screen (Option B)

הוחלט להחליף את Step 5 (יצירת משימה ידנית) ו-Step 6 (יצירת פרס ידנית) בPreview screen אוטומטי שמציג את המשימות והפרסים שנוצרו עבור הילד.

Flow חדש:

- Step4_Motivators → Step5_Preview → Step6_Connect → Final

- UStep5_Preview יוצר profile + tasks + rewards ב-Supabase לפני הניווט

- שמירה: [1/3] INSERT profiles → [2/3] INSERT tasks → [3/3] INSERT store_rewards

- CTA: 'Connect [childName]'s phone →' | 'Skip for now'

## 3.2 onboardingData.ts — מבנה נתונים חדש

נוסף type I18nString = { en: string; he: string } לכל tasks ו-rewards. כל טקסט דו-לשוני.

STARTER_TASKS_BY_CHALLENGE — 3 משימות לכל challenge:

- 10 challenges: morning_routine, homework_focus, organisation_memory, screen_time, time_management, confidence, social_friendships, independence, focus_planning, social_media

- כל משימה: { id, title: I18nString, buff_value: 20 }

- זמנים: TASK_TIMES = ['08:00', '16:00', '20:00'] — פזור על פני היום

- schedule_days: [0,1,2,3,4,5] — כולל ראשון לישראל

REWARD_PICKS — מטריצה לפי motivator × ageGroup:

| מוטיבטור | 6-8 | 9-11 | 12-14 | 15-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🎮 Gaming | Game Night with Mom/Dad | Gaming tournament night | New game or upgrade | Extended gaming night |
| ⚽ Sports | Special sports outing | Be the coach for a day | Buy a sports item | Buy a sports item |
| 🎨 Creative | Art supply shopping spree | Make something together | Choose a creative project | Buy craft item |
| 👫 Social | Special playdate | Family movie night 🍿 | Pajama party 🎉 | Pajama party 🎉 |
| 🏆 Privileges | Late night pass | Chef for a night 🍕 | Chef/Takeout | Convert BUFFs 💰 |

## 3.3 מערכת קרדיטים

| גודל פרס | ימי צבירה | נוסחה |
| --- | --- | --- |
| 🥉 Small | 3 ימים | 0.7 × (max_daily_buffs × 3) |
| 🥈 Medium | 7 ימים | 0.7 × (max_daily_buffs × 7) |
| 🥇 Large | 14 ימים | 0.7 × (max_daily_buffs × 14) |

max_daily_buffs = סך כל ה-BUFFs האפשריים מכל המשימות הפעילות של הילד

## 3.4 onboardingConfig.ts — קונפיגורציה מרכזית

- DEFAULT_BUFF_VALUE: 20

- DEFAULT_TASKS_COUNT: 3

- DEFAULT_REWARDS_COUNT: 2

- CARD_STAGGER_MS: 50

- REWARD_DAYS: { small: 3, medium: 7, large: 14 }

- REWARD_CREDITS_RATIO: 0.7

## 3.5 BUFFs Accumulation — תיקון באג קריטי

הבעיה: completeTask() כתב ל-daily_progress אבל לא עדכן credit_vault. updateTotalBalance() היה קיים אבל לא נקרא מעולם.

- completeTask: מוצא task.credits מה-state, קורא updateTotalBalance(totalBalance + credits)

- uncompleteTask: מחסיר, Math.max(0, totalBalance - credits)

- Temporal dead zone fix: הועבר updateTotalBalance לפני completeTask

## 3.6 Haptic Feedback

- expo-haptics מותקן

- Complete: notificationAsync(Success) — רטט חזק

- Uncomplete: impactAsync(Light) — רטט קל

- Toggle: 'Completion Haptics' ב-ChildSettingsScreen, נשמר ב-AsyncStorage

## 3.7 Development Build

- EAS CLI מותקן, eas.json נוצר

- npx expo prebuild --platform android

- APK נבנה ב-cloud: https://expo.dev/accounts/iamadi79/projects/buff-mobile/builds/56aee97e

- מותקן על S24 ועל Pixel 7 emulator

- הפעלה: npx expo start --dev-client --clear

## 3.8 RevenueCat — הגדרה

| פרמטר | ערך |
| --- | --- |
| Project | BUFF |
| SDK Key (sandbox) | test_NEIZEGZmjPhXjfUPuiHQqWMEjIt |
| Entitlement | BUFF Premium |
| Products | monthly, yearly |
| Offering | Subscriptions only (Weekly, Monthly, Yearly) |

- purchaseService.ts: initRevenueCat, getIsSubscribed, purchaseMonthly, purchaseYearly, restorePurchases

- useSubscription.ts: isSubscribed = isLifetime || isGracePeriod || simulateSubscribed || rcSubscribed

- PaywallScreen.tsx: hero, feature list, pricing cards, restore

- Premium gates: Buddy, Skins, Insights, Rewards Shop, Add Child

## 3.9 מודל עסקי — החלטות

Freemium לפי פיצ'רים (Option B):

| Free | Premium $9.99/month |
| --- | --- |
| ילד אחד | ילדים ללא הגבלה |
| 3 משימות | משימות ללא הגבלה |
| ❌ Buddy | ✅ Buddy |
| ❌ Rewards Shop | ✅ Rewards Shop |
| ❌ Insights | ✅ Insights |
| ❌ Skins | ✅ Skins |

Founding Members — Invite Only:

- $29.99 one-time — 100 מקומות בלבד

- קישור ישיר בלבד (WhatsApp/email) — לא בחנות

- 110 codes: 100 למכירה + 10 לאנשי מפתח/reviewers

- Badge מיוחד: 🏅 Founding Member

- is_lifetime_access = true לבטא users + founding members

## 3.10 Google Play Console

- App נוצר: 'BUFF: Habit Quest for Kids'

- Package: com.buffapp.mobile (com.buff.mobile היה תפוס)

- הגדרה: Free download, subscription inside

- Monetization: Subscriptions only

# 4. באגים שתוקנו

| פיצ'ר / באג | קובץ | סטטוס |
| --- | --- | --- |
| Tasks screen — mock data (Ami & Itai) | ParentTasksScreen.tsx | ✅ |
| BUFFs accumulation — לא עדכן credit_vault | useChildProgress.ts | ✅ |
| Realtime subscription — static channel name | useFamilyMembers.ts + useChildProgress.ts | ✅ |
| View as Child — used parent ID | ModeContext.tsx + ChildDashboardScreen | ✅ |
| Add Child button — navigate failed | RootNavigator.tsx + ParentDashboardScreen | ✅ |
| ChildRewardsScreen — mock data | ChildRewardsScreen.tsx | ✅ |
| ParentRewardsScreen — mock data | ParentRewardsScreen.tsx | ✅ |
| '0 Buffstestchild8' — concatenation | ParentRewardsScreen.tsx | ✅ |
| Parent greeting shows email | ParentDashboardScreen.tsx | ✅ |
| Insights empty state | useParentInsights.ts | ✅ |
| Settings values concatenated with labels | ParentSettingsScreen.tsx | ✅ |
| Tab labels hardcoded English | ParentTabs.tsx + ChildTabs.tsx | ✅ |
| Alert.alert() → AppModal | ParentDashboardScreen.tsx | ✅ |
| UStep1 syntax error (alignment spaces) | UStep1_ChildProfile.tsx | ✅ |
| Realtime StrictMode double-fire | useFamilyMembers + useChildProgress | ✅ |
| Child name input rejects Hebrew | UStep1_ChildProfile.tsx | ✅ |
| {{name}} not interpolated in Step 7 | UStep7_Phone.tsx | ✅ |
| additionalChallenges tasks not generated | UStep5_Preview.tsx | ✅ |
| schedule_days missing Sunday (day 0) | UStep5_Preview.tsx | ✅ |
| Invalid category 'morning' | UStep5_Preview.tsx | ✅ |
| All tasks pinned to 08:00 | UStep5_Preview.tsx | ✅ |
| Trigger store_rewards uses old column names | create_default_tasks_for_child() | ✅ |
| Go to Dashboard race condition | UStep8_Complete.tsx | ✅ |
| Data isolation — Tasks cross-family | ParentTasksScreen.tsx | ✅ |

# 5. באגים פתוחים וצעדים הבאים

## 5.1 באגים פתוחים

| פיצ'ר / באג | קובץ | סטטוס |
| --- | --- | --- |
| Missions לא מופיעות לילד חדש | ChildTasksScreen.tsx | ❌ |
| RTL לא עקבי בכל המסכים | כל המסכים | ❌ |
| Language toggle חסר ב-UStep1 | UStep1_ChildProfile.tsx | ❌ |
| Insights מראה נתונים לילד חדש | ParentDashboardScreen | ❌ |
| Google OAuth | Supabase + app | ❌ |
| Add Reward button | ParentRewardsScreen | ⏳ |
| Founding Members DB + codes | Supabase | ❌ |
| Missions → Quests | Child UI | ❌ |
| Multi-motivator Step 4 | UStep4_Motivators.tsx | ❌ |
| חיבור Google Play ל-RevenueCat | RevenueCat dashboard | ❌ |
| Sign Out removed from child view | ChildSettingsScreen | ⏳ |
| Capybara 🦫 pet skin | pet skins array | ❌ |

## 5.2 סדר עדיפויות — לפני 1 מאי

| # | משימה | דחיפות |
| --- | --- | --- |
| 1 | תיקון Missions — debug logs + phase filter | 🔴 קריטי |
| 2 | RTL עקבי בכל המסכים | 🔴 קריטי |
| 3 | חיבור Google Play ל-RevenueCat (prod key) | 🔴 1 מאי |
| 4 | Founding Members — DB + codes + flow | 🟡 גבוה |
| 5 | Google OAuth | 🟡 גבוה |
| 6 | Missions → Quests + Multi-motivator | 🟡 בינוני |
| 7 | Capybara + שאר fixes קטנים | 🟢 נמוך |

# 6. סביבה טכנית

## הרצת האפליקציה

- cd C:\Users\adiel\buff-mobile

- set EXPO_PACKAGER_PROXY_URL=http://192.168.68.108:8081

- npx expo start --dev-client --clear

## Build חדש

- eas build --platform android --profile development

## Config files

| קובץ | תוכן |
| --- | --- |
| .env | Supabase URL + anon key |
| app.json | newArchEnabled: false, package: com.buffapp.mobile |
| eas.json | development/preview/production profiles |
| src/config/onboardingConfig.ts | DEFAULT_BUFF_VALUE, TASK_TIMES, REWARD_DAYS |
| src/services/purchaseService.ts | RevenueCat SDK wrapper |
| src/hooks/useSubscription.ts | isSubscribed logic |
| src/screens/PaywallScreen.tsx | Paywall UI |

# 7. Supabase — מבנה

## טבלאות מרכזיות

| טבלה | שינויים בשיחה זו |
| --- | --- |
| profiles | user_id: null לילדים, role: 'child', family_id |
| tasks | assigned_to (לא child_id!), schedule_days [0-5], time, credits |
| store_rewards | child_id, credits_needed, is_redeemed, title_he, size |
| credit_vault | upsert ב-useChildProgress בלבד |
| daily_progress | completeTask כותב כאן |

## Trigger חשוב

- create_default_tasks_for_child_trigger — מושבת! (DISABLE TRIGGER)

- עודכן לשימוש ב-child_id, credits_needed, is_redeemed (במקום השמות הישנים)

## שאילתת בדיקה

WITH child AS (SELECT id FROM profiles WHERE display_name = 'TestChild' ORDER BY created_at DESC LIMIT 1) SELECT 'task' AS type, title, buff_value::text AS value, created_at FROM tasks WHERE assigned_to = (SELECT id FROM child) UNION ALL SELECT 'reward' AS type, title, credits_needed::text AS value, created_at FROM store_rewards WHERE child_id = (SELECT id FROM child) ORDER BY type, created_at;

# 8. Context לשיחה הבאה

הדבק את זה בתחילת שיחת Claude Code חדשה:

BUFF mobile app — React Native Expo
Project: C:\Users\adiel\buff-mobile
Package: com.buffapp.mobile
Supabase: https://gfrongfnyigxsexuofrg.supabase.co
RevenueCat SDK Key: test_NEIZEGZmjPhXjfUPuiHQqWMEjIt
Entitlement: 'BUFF Premium'
IMMEDIATE PRIORITIES:
1. Debug Missions not showing — check ChildTasksScreen childId + phase filter
2. Fix RTL consistency across all screens
3. Wire Google Play to RevenueCat (replace test_ key with goog_ key)
4. Implement Founding Members flow
KEY FACTS:
- tasks table uses 'assigned_to' (not child_id!)
- store_rewards uses 'child_id'
- credit_vault updated only by useChildProgress.ts
- create_default_tasks_for_child_trigger is DISABLED
- Development Build APK: https://expo.dev/accounts/iamadi79/projects/buff-mobile/builds/56aee97e
- Run app: set EXPO_PACKAGER_PROXY_URL=http://192.168.68.108:8081 && npx expo start --dev-client --clear

— End of Session Summary — April 15, 2026 —